ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 110,7 | 110,7 | 35,3 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен мк по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог от 20.09.22 № 42. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 110,7 | 110,7 | 35,3 | 75,4 т.рублей исполнение средств ожидается в 4 квартале 2023 года |
| 3. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 34,0 | 34,0 | 34,0 | Х |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Выполнены работы по сод. внутрипоселковых автомобильных дорог по элем-там обустройства по мк от 11.05.23 №33 | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | - |
| 5. | Основное 2.2. «Изготовление проекта организации дорожного движения». | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Изготовление состоялось в 2021году |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Администрация Семичанского сельского поселения исполняет полномочия в рамках Соглашения №13 от 16.01.2023г. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | Х | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» | X | X | X | X | 144,7 | 144,7 | 69,3 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 144,7 | 144,7 | 69,3 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 148 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном  бюджете первоначально было предусмотрено 144,7 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 заключены три муниципальных контракта: на зимнее содержание работ на сумму 95,7 тыс. рублей, на скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков внутрипоселковых дорог и тротуаров на сумму 15,0 тыс.рублей, выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по элементам обустройства на сумму 34,0 тыс.рублей . Фактическое освоение средств составило 69,3 тыс. рублей или 47,9% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения  от 30.12.2022 года № 36 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 110,7 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 заключены два муниципальных контракта на сумму 110,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 35,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 110,7 тыс. рублей, которые, согласно Соглашения № 13 с Администрацией Дубовского района  от 16.01.2023 года, должны быть направлены на очистку дорог от снега (зимнее содержание); обкос обочин дорог, вырубка деревьев и кустарников с уборкой порубочных остатков(летнее содержание);. Фактическое освоение средств составило 35,3 тыс. рублей или 31,9 %.

За аналогичный период 2022 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» составило 40,9 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам девяти месяцев 2023 года  достигнуты следующие результаты:

- частично исполнен договор на зимнее  и летнее содержание дорог;

-заключен и исполнен муниципальный контракт на скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков внутрипоселковых дорог и тротуаров.

За аналогичный период 2022 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» составило 40,9 тыс.рублей.

По итогам девяти месяцев 2023 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 2.1. «Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 34,0 тыс. рублей, которые, согласно Соглашения № 13 с Администрацией Дубовского района  от 16.01.2023 года, должны быть направлены на установку недостающих дорожных знаков. Мероприятие реализовано, выполнены работы по муниципальному контракту № 33 от 11.05.2023 года.

Мероприятие 2.2. «Изготовление проекта организации дорожного движения». На реализацию мероприятия в 2023 году средства не предусмотрены. Мероприятие реализовано в 2021 году.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 34,0 тыс.рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.10.2023 года составило 34,0 тыс. рублей.

За аналогичный период 2022года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» составило 0,0тыс. рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам девяти месяцев 2023 года  достигнуты следующие результаты:

- выполнены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по элементам благоустройства, установлены 20 знаков дорожного движения.

По итогам девяти месяцев 2023 года  запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год по  итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачев