**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» февраля 2025 г. № 19

х. Семичный

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Семичанского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

**за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» по результатам за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение

 к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 11.02.2025 № 19

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«Развитие транспортной системы»**

**за 2024 год.**

***1. Конкретные результаты реализации***

***муниципальной программы, достигнутые за отчетный год***

* 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

 Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 148 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2023 г. № 40 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году местным бюджетом было первоначально предусмотрено 144,7 тыс. рублей, в течение года изменения в программу не вносились.

 Для содержания дорог в 2024 году в рамках Соглашения, заключены 3 муниципальных контракта. В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Семичанского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения ответственным исполнителем в 2024 году достигнуты следующие результаты:

 - в рамках заключенного 29.11.2023года года муниципального контракта № 63 проведены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог (скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков);

- выполнены работы в рамках муниципального контракта от 04.04.2024 года № 29 на установку 20 дорожных знаков;

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 144,7 тыс. рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Семичанского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения ответственным исполнителем решалась за счет:

- скашивания травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков в летний период;

- очистки проезжей части дорог и обочин от снега и нанесения противогололедной обработки;

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

2.1.1.Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»

 Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующего мероприятия - содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год было предусмотрено 110,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- бюджета района – 110,7 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 110,7 тыс. рублей или на 100,0 %.

 Контрольное событие подпрограммы выполнено:

 Внутрипоселковые автомобильные дороги своевременно очищались от снега, трава на обочинах скошена.

2.1.2.Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

 Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения;

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год было предусмотрено 34,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- бюджета района – 34,0 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 34,0 тыс. рублей или на 100,0 %.

 Контрольное событие подпрограммы выполнено:

установлены дорожные знаки в количестве 20 штук, ПОДД изготовлен в 2021 году, изменения в него не предусмотрены.

 2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

 Основные мероприятия муниципальной программы реализованы в полном объеме.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

 Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

 В 2024 году источником финансирования муниципальной программы являлись иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Дубовского района.

 Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 144,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % запланированного объема расходов местного бюджета.

 Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» составил 110,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

 - «Содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения» – 110,7 тыс. рублей.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» составил 34,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» - 34,0 тыс.рублей ;

- «Изготовление проекта дорожного движения» - 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 4.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты**

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, по
4 показателям плановые значения в 2024 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в [таблице](#Par1422) 2.

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности**

 1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

 

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Со** равна: 4:4=1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 3:4= 0,75 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **СРм** равна: 2:2= 1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 144,7:144,7= 1;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 1: 1= 1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

**УРпр** = Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=1\*0,5+0,75\*0,3+1\*0,2= 0,93.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В 2024 году муниципальная программа реализовалась в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Развитие транспортной системы» отчетный период 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 29.11.2023г.№ 63 на зимнее содержание дорог и от 01.03.2024г. № 21на скашивание травы на обочинах дорог  | 01.01.202401.03.2024 | 31.12.202431.12.2024 | 95,715,0 | 95,715,0 | 95,715,0 | 0,0 0,0  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2,2 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Администрация Семичанского сельского поселения | Выполнены работы по мк на установку недостающих дорожных знаков от 04.04.2024 г. № 29 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | изготовление проекта дорожного движения | Администрация Семичанского сельского поселения | Мероприятие не предусмотрено к выполнению | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2024 | 144,7 | 144,7 | 144,7 | 0,0 |

 Таблица № 2

 к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Показатель 1. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 7,2 | 7,2 | 7,2 | - |
| 2. | Показатель 2. количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах  | количество | 20 | 20 | 20 | - |
| 3. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |
| 4. | Показатель 1.1. доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  | процент | 7,2 | 7,2 | 7,2 | - |
| 5. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |
| 6. | Показатель 2.1. количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах  | количество | 20 | 20 | 20 | - |

Таблица №3

 к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них» | специалист по вопросам муниципального хозяйства 1 категории | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | увеличение доли протяженности ав­томобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих норма­тивным требова­ниям в общей протяженности  | выполнены работы по содержанию дорог(скашивание травы на обочинах, откосах,); заключен договорна зимнее содержание дорог, выполнены работы по вырубке деревьев и кустарников | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» | специалист по вопросам муниципального хозяйства 1 категории | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах 20 | Дорожные знаки предоставлены в количестве 20 шт. | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 «изготовление проекта дорожного движения» | специалист по вопросам муниципального хозяйства 1 категории | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | изготовление ПОДД не ранее одного раза в три года | проект организации дорожного движения изготовлен 2021 год | - |

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие транспортной системы»  | Всего | 144,7 | 144,7 | 144,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 144,7 | 144,7 | 144,7 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 144,7 | 144,7 | 144,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»  | Всего | 110,7 | 110,7 | 110,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 110,7 | 110,7 | 110,7 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 110,7 | 110,7 | 110,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них» | Всего | 110,7 | 110,7 | 110,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 110,7 | 110,7 | 110,7 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 110,7 | 110,7 | 110,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» | Всего | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» | Всего | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «изготовление проекта дорожного движения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |