РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09 » января 2025 № 7

х. Семичный

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год

 В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», от 26.12.2024 № 139 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 148 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»

1. Утвердить единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации Семичанского сельского поселения

от «09» января 2025г.№ 7

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Семичанского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации <1> | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет  | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист 1 категории по муниципальном хозяйству) | **110,7** | **Х** | **Х** | **110,7** | **Х** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «ремонт и содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист 1 категории по муниципальном хозяйству) | 110,7 | 0,0 | 0,0 | 110,7 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог | Х | 18.11.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности дорожного движения»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | **34,0** | **Х** | **Х** | **34,0** | **Х** |
| 2.1. |  «Мероприятие (результат) 2.1 «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, согласно проекту организации дорожного движения»» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, согласно проекту организации дорожного движения»  | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, согласно проекту организации дорожного движения»  | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе**  | **X** | **X** | **X** | **144,7** | **Х** | **Х** | **144,7** | **Х** |