РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09 » января 2025 № 8

х. Семичный

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», от 26.12.2024 № 140 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 149 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»»

1. Утвердить единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации Семичанского сельского поселения

от «09» января 2025г.№ 8

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Семичанского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист 1 категории по муниципальном хозяйству) | **4,0** | **Х** | **Х** | **4,0** | **Х** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист 1 категории по муниципальном хозяйству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на мероприятие «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Х | 20.03.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Выполнено мероприятие по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Х | 20.06.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист 1 категории по муниципальном хозяйству) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию, произведена оплата | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | «Мероприятие (результат) 2.1  «Приобретено энергосберегающее оборудование и материальные запасы»» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | 4,0 | Х | Х | 4,0 | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Приобретено энергосберегающее оборудование и материальные запасы» | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию, произведена оплата | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной  программе** | **X** | **X** | **X** | **4,0** | **Х** | **Х** | **4,0** | **Х** |