ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 779,5 | 779,5 | 352,9 | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220300638/5 от 17.01.2020г. Проведены работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения согласно муниципального контракта от 01.02.2020 года на сумму 24,1 тыс.рублей, выполнены работы по текущему ремонту сетей уличного освещения согласно муниципальному контракту от 05.03.2020г № 28 на сумму 109,2 тыс. рублей | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 592,3 | 592,3 | 201,2 | 391,1освоение средств запланировано на 3- 4 кварталы 2020 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление авторского надзора | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.«Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения» | - Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - Основное мероприятие 1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | - Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен договор на техническое , аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства от 31.12.2019 года № 15/7/002634/95 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 35,3 | 35,3 | 0,0 | Осуществление расходов ожидается в III квартале |
| 8 | - Основное мероприятие 1.7 Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения | - Администрация Семичанского сельского поселения | Выполнены строительно-монтажные работы по газоснабжению здания по договору №15/7/00722/11 от 31.01.2020; выполнены работы по технологическому присоединению к газовым сетям по договору от 02.12.2019 года № 15/7/04984/89 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 63,9 | 63,9 | 63,8 | 0,1 |
| 9 | - Основное мероприятие 1.8 Расходы на пуско-наладочные работы на объекте | - Администрация Семичанского сельского поселения | Выполнены пуско-наладочные работы на объекте строительства согласно договора от 13.11.2019 года №15/7/004755/85 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 88,0 | 88,0 | 87,9 | 0,1 |
| 10 | - Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | - Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 1838,5 | 1838,5 | 41,8 | Х |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Для повышения уровня благоустройства в сельском поселении выполнены работы по монтажу и установке мемориальных плит на памятнике «Вечная память героям», на памятнике, расположенном на территории кладбища, на могиле на территории разъезда Мелиоративный по муниципальному контракту от 26.03.2020 года № 33/1; для весенних работ по благоустройству приобретены известь, краска, цемент, кисточки, валики по муниципальному контракту от 10.04.2020 года № 40, приобретены запчасти для триммеров по муниципальным контрактам от 26.03.2019года № 19и от 23.05.2019 года № 32, заключен контракт на приобретение бензина для триммеров от 15.04.2020г. № 41 на сумму 10,0 тыс.руб., приобретены знаки государственной символики(флаги) на сумму 3,9тыс.руб. по мун. контракту от 30.02.2020г. № 13, для работ по благоустройству приобретен бензин по муниципальным контрактам от 11.02.2020г № 15; от 02.03.2020г № 21; от 09.04.2020г № 38; от 30.04.2020г № 44; от 29.05.2020г № 52; от 23.06.2020г № 59 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 1838,5 | 1838,5 | 41,8 | 1796,7 освоение средств запланировано на 4 квартал 2020 года |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за уличное освещение проведена своевременно, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, выполнены работы по газификации сельского поселения, ведутся работы по благоустройству поселения | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Х | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | X | X | X | X | 2 618,0 | 2 618,0 | 394,7 | 2223,3 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 2 618,0 | 2 618,0 | 394,7 | 2223,3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения 25.10.2018г. № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 2 618,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей и средства бюджета поселения в сумме 2 618,0 тыс.рублей. В 2020 году за  отчетный период 6 месяцев заключено 14  муниципальных контрактов на сумму 534, 9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 352,9тыс. рублей или 66,0 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 779,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения».

1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства».

1.7. «Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения».

1.8. «Расходы на пуско-наладочные работы на объекте».

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено  192,3 тыс.рублей. В течении шести месяцев 2020 года заключено 3 договора  на сумму 325,6 тыс. рублей на оплату электроэнергии по уличному освещению, на ремонт сетей уличного освещения. Фактическое освоение средств составило 201,3 тыс. рублей или 61,8%.

Мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.3. «Осуществление авторского надзора». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства». На реализацию мероприятия предусмотрено 35,3 тыс.рублей. 31.12.2019 года заключен договор на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства на сумму 35,3 тыс.рублей. средства не оплачены в связи с не предоставлением документов, позволяющих произвести расход.

Мероприятие 1.7. «Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия предусмотрено 63,9 тыс.рублей. В течении шести месяцев 2020 года заключено два договора на сумму 63,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 99,8%.

Мероприятие 1.8. «Расходы на пуско-наладочные работы на объекте». На реализацию мероприятия предусмотрено 88,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 87,9 тыс. рублей или 99,9%.

За аналогичный период 2019 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составило 160,1 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2020 года  достигнуты следующие результаты:

- проведены  мероприятия по оплате и текущему ремонту сетей уличного освещения в сельском поселении;

- продолжаются работы по газификации учреждений в х. Семичный;

По итогам шести месяцев 2020 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 1838,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2  предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено 842,6 тыс.рублей. В первой половине 2019 года заключено 7 муниципальных договоров на сумму 122,6 тыс. рублей на текущий ремонт памятника «Вечная слава героям» к празднованию 74 годовщине в Победе в Великой отечественной войне; приобретение песка для благоустройства детской площадки, бензина, запасных частей для триммеров, извести, цемента, краски для работ по благоустройству, в связи с необходимостью приобретены знаки государственной атрибутики - флаги. Фактическое освоение средств составило 122,6 тыс. рублей или 14,6%.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2020 года  достигнуты следующие результаты:

- в целях проведения работ по благоустройству  сельского поселения приобретены: песок, бензин, запчасти для триммеров, известь, краска, цемент, флаги.

-  в канун 75-летия со дня Победы в ВОВ установлены мемориальные плиты на памятниках;

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2020 год по  итогам 6 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                         О. В. Грачёв